Universidad Veracruzana

Ingeniería de Software Avanzada

Landing Page para Ginecólogo Dr. Alan Prado

Documentación técnica — Avance del proyecto

Profesora: Dra. Primavera Argüelles Lucho

Equipo:

Juan Pablo Salas González

Renata Carolina Castro Olmos

Othon Lozano Vidal

Olimpia de los Angeles Moctezuma Juan

Repositorio: github.com/RenataCastro19/PaginaGinecologo-AlanPrado

Fecha: Octubre 2026

Contenido

1. Introducción	4

1.1 Propósito del documento	4

1.2 Descripción del proyecto	4

1.3 Alcance de esta versión	4

2. Requisitos	4

2.1 Requisitos funcionales	4

2.2 Requisitos no funcionales	4

3. Arquitectura y estructura del proyecto	5

3.1 Visión general	5

3.2 Estructura de directorios	5

3.3 Tecnologías	5

4. Descripción de componentes	5

4.1 HTML: secciones de la página	5

4.2 CSS	6

4.3 JavaScript	6

4.4 Observaciones	6

5. Flujo de agendado por WhatsApp	7

5.1 Campos del formulario	7

5.2 Flujo previsto	7

5.3 Comportamiento actual y problema	7

6. Estado del avance	7

6.1 Avance por sección	8

6.2 Historial de commits	8

7. Trabajo próximo	8

8. Equipo y roles	9

Anexo A. Capturas de pantalla	10

A.1 Inicio (escritorio)	10

A.2 Inicio con menú móvil abierto	10

A.3 Servicios	10

A.4 Paquetes	10

A.5 Sobre mí	10

A.6 Testimonios	10

A.7 Agendar cita (formulario con la opción "Otro" seleccionada)	10

A.8 Contacto y footer	10

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este documento describe el estado técnico actual del proyecto y sirve como referencia común para todo el equipo. Es una versión breve que se ampliará conforme avance el desarrollo.

## 1.2 Descripción del proyecto

El proyecto consiste en una landing page para el Dr. Alan Guillermo Prado Villalobos, especialista en Ginecología y Obstetricia en Ciudad de Mexico. Su objetivo es presentar sus servicios y paquetes, y permitir que potenciales pacientes soliciten una cita enviando un mensaje por WhatsApp.

## 1.3 Alcance de esta versión

Se documenta el código existente a la fecha: la página completa maquetada, con navegación y menú móvil. El formulario de agendado está maquetado, pero su envío a WhatsApp aún no funciona como se espera; se describe en la sección 5 y se incluye como trabajo próximo en la sección 7. El equipo y sus roles están en la sección 8.

# 2. Requisitos

## 2.1 Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Presentar la información y credenciales del doctor | Cumplido |
| RF-02 | Mostrar los servicios que ofrece | Cumplido |
| RF-03 | Mostrar paquetes ginecológicos con precio regular y especial | Cumplido |
| RF-04 | Navegar entre secciones desde la barra superior y el menú móvil | Cumplido |
| RF-05 | Mostrar testimonios de pacientes | Cumplido (contenido de ejemplo) |
| RF-06 | Solicitar una cita por WhatsApp mediante un formulario | Parcial (ver sección 5) |
| RF-07 | Mostrar datos de contacto (teléfono y WhatsApp) | Cumplido |

## 2.2 Requisitos no funcionales

| Aspecto | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Responsive | Diseño mobile-first que se adapta a móvil, tableta y escritorio | Cumplido |
| Simplicidad técnica | Sitio estático sin backend, frameworks ni proceso de build | Cumplido |
| Accesibilidad básica | Idioma declarado, textos alternativos en imágenes, aria-label en el botón de menú | Parcial |
| SEO básico | Título de página definido; falta meta-description | Parcial |

# 3. Arquitectura y estructura del proyecto

## 3.1 Visión general

Es un sitio estático de una sola página. No hay servidor propio ni base de datos: el navegador carga el HTML, los CSS y un script, y la única integración externa es el enlace a WhatsApp (wa.me), que abre el chat con el número del doctor.

| Elemento | Responsabilidad |
| --- | --- |
| index.html | Contenido y estructura de todas las secciones |
| css/*.css | Apariencia, un archivo por sección más uno de base |
| js/main.js | Comportamiento del menú móvil |
| wa.me (externo) | Abre WhatsApp con el número del doctor |

## 3.2 Estructura de directorios

index.html

css/

base.css        variables, reset y estilos globales

inicio.css      navbar y sección Inicio

servicios.css   sección Servicios

paquetes.css    sección Paquetes

sobre-mi.css    Sobre mí y Testimonios

agendar.css     formulario de cita, Contacto y Footer

js/

main.js         menú móvil

assets/img/        logo y fotografías del doctor

docs/              documentación

## 3.3 Tecnologías

- HTML5, CSS3 y JavaScript sin frameworks.

- Fuentes de Google Fonts: Playfair Display (títulos) e Inter (texto).

- Íconos en SVG inline; el de WhatsApp se define una vez como símbolo y se reutiliza.

# 4. Descripción de componentes

## 4.1 HTML: secciones de la página

| Sección | Identificador | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Navbar | header.navbar | Logo, nombre del doctor, enlaces y botón "Agendar cita"; menú móvil desplegable |
| Inicio | #inicio | Mensaje principal, botones de acción y fotografía del doctor |
| Servicios | #servicios | Seis tarjetas: Consulta General, Control Prenatal, Colposcopía, Planificación Familiar, Menopausia y Salud Sexual |
| Paquetes | #paquetes | Tres paquetes (Preventivo, Prenatal, Hormonal) con lista de incluidos y precios; cada uno enlaza a #agendar |
| Sobre mí | #sobre-mi | Semblanza, certificación y credenciales |
| Testimonios | #testimonios | Tres testimonios de ejemplo |
| Agendar cita | #agendar | Datos de ubicación, teléfono y horario, más el formulario de cita |
| Contacto | (sin id) | Tarjetas de teléfono y WhatsApp; Instagram y Facebook como "Próximamente" |
| Footer | footer.footer | Derechos reservados y enlaces de Privacidad y Términos (aún sin destino) |

## 4.2 CSS

- base.css define las variables (paleta morada de 50 a 950 y las dos tipografías), el reset, la clase reutilizable .container y el scroll suave.

- Cada sección tiene su propio archivo; index.html los enlaza todos en orden.

- Los nombres de clase siguen la convención BEM (por ejemplo navbar__links o contact-card--active).

- El diseño es mobile-first: los estilos base son para móvil y se amplían con media queries min-width en 640, 768 y 1024 px.

## 4.3 JavaScript

js/main.js es el único script (15 líneas) y controla el menú móvil:

- Al hacer clic en el botón #menu-toggle se alterna la clase is-open en el botón y en #mobile-menu.

- Al elegir un enlace del menú móvil se quita is-open para cerrarlo.

## 4.4 Observaciones

- El menú móvil incluye "Testimonios", pero la barra de escritorio no.

- La sección de contacto no tiene id, por lo que no se puede enlazar desde el menú.

- Los enlaces de Privacidad y Términos apuntan a "#".

- El número de WhatsApp está escrito en tres lugares de index.html.

# 5. Flujo de agendado por WhatsApp

Es la funcionalidad central del proyecto: el paciente llena un formulario y se abre un chat de WhatsApp con el doctor para solicitar la cita.

## 5.1 Campos del formulario

| Campo | id | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del paciente | nombre | text | Obligatorio |
| Día preferido | fecha | date | Obligatorio |
| Hora preferida | hora | time | Obligatorio |
| Motivo de consulta | motivo | select | Obligatorio; opciones: los seis servicios y "Otro" |
| Describe tu motivo | otro | textarea | Solo se muestra al elegir "Otro" (CSS con :has()); su etiqueta indica obligatorio, pero el HTML no lo exige |

## 5.2 Flujo previsto

| Paso | Actor | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paciente | Llena el formulario y pulsa "Enviar por WhatsApp" |
| 2 | Navegador | Valida los campos obligatorios |
| 3 | Navegador | Abre wa.me/522299010537 en una pestaña nueva con el mensaje precargado |
| 4 | Paciente | Revisa y envía el mensaje desde WhatsApp |
| 5 | Doctor | Recibe la solicitud y confirma la cita por WhatsApp |

## 5.3 Comportamiento actual y problema

El formulario usa method="get" con action="https://wa.me/522299010537". El navegador agrega los campos a la URL como nombre, fecha, hora, motivo y otro, pero wa.me solo interpreta el parámetro text. Por eso se abre el chat con el doctor sin ningún dato del paciente, y el texto "Se abrirá WhatsApp con tus datos precargados" no se cumple.

Solución prevista: interceptar el envío en JavaScript, armar el mensaje con los datos capturados, codificarlo con encodeURIComponent y abrir https://wa.me/522299010537?text=.... Esta tarea está en la sección 7.

# 6. Estado del avance

## 6.1 Avance por sección

| Sección | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Inicio y navbar | Hecho | Menú móvil funcional |
| Servicios | Hecho |  |
| Paquetes | Hecho | Precios y contenido por validar con el doctor |
| Sobre mí | Hecho | Credenciales por validar con el doctor |
| Testimonios | Hecho | Contenido de ejemplo |
| Agendar cita | En proceso | Maquetado; envío a WhatsApp pendiente |
| Contacto y footer | Hecho | Redes sociales y enlaces legales pendientes |

## 6.2 Historial de commits

| Commit | Descripción |
| --- | --- |
| 4707f0e | Creación del proyecto y primera sección: Inicio |
| 17882a7 | Implementación de la vista Servicios |
| 0e888f5 | Sección de Paquetes |
| 380dba9 | Sección Sobre mí |
| c01af88 | Sección de Agendar |

# 7. Trabajo próximo

| Prioridad | Tarea | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Alta | Corregir el envío del formulario a WhatsApp: armar el mensaje con JavaScript y exigir el campo "Describe tu motivo" cuando se elija "Otro" | Sección 5.3 |
| Media | Agregar "Testimonios" a la barra de escritorio y un id a la sección de contacto | Sección 4.4 |
| Media | Centralizar el número de WhatsApp en un solo lugar | Sección 4.4 |
| Media | Agregar meta-description y revisar accesibilidad | Sección 2.2 |
| Media | Validar con el doctor precios, credenciales y horario ("a confirmar") | Sección 6.1 |
| Baja | Crear páginas de Privacidad y Términos, o retirar los enlaces | Sección 4.4 |
| Baja | Agregar enlaces a Instagram y Facebook cuando existan | Sección 4.1 |
| Baja | Definir despliegue (hosting) y pruebas | — |

# 8. Equipo y roles

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Juan Pablo Salas González | Scrum Master |
| Renata Carolina Castro Olmos | Desarrolladora Frontend |
| Othon Lozano Vidal | Desarrollador Backend |
| Olimpia de los Angeles Moctezuma Juan | Desarrolladora Backend y Product Owner |

# Anexo A. Capturas de pantalla

Capturas del sitio en su estado actual. Cada una se inserta bajo su subtítulo.

## A.1 Inicio (escritorio)

## A.2 Inicio con menú móvil abierto

## A.3 Servicios

## A.4 Paquetes

## A.5 Sobre mí

## A.6 Testimonios

## A.7 Agendar cita (formulario con la opción "Otro" seleccionada)

## A.8 Contacto y footer